| 3팀 | | 1주차 진행 현황 (NLP를 활용한 회의록 요약) |
| --- | --- | --- |
| 2022.08.30 ~ 2022.09.02 |

o 팀원 : 강동현, 정영현, 방수진, 전아영, 성혜경, 지동주, 조혜리

**ㅇ금주 진행 사항**

| \* 금주 진행 기간 : 2022.08.30~2022.09.02 |
| --- |
| \* 금주 진행 진척률 (실제진행률 / 전체진행률) : 10% / 100% |
| \* 금주 진행 사항 요약  주제 선정을 위해 지속적인 의견과 회의를 한 결과  영상내용을 텍스트화 한 후 텍스트를 딥러닝을 통해 내용을 요약화 시키기로함  효율적인 업무화를 위한 두 팀으로 나누어 영상을 텍스트화 하는 kospeech팀과 koNLP팀으로 나누어 kospeech팀은 kospeech패키지를 이용하여 영상 데이터를 정확도가 높은 텍스트화하기 위해 공부 및 연구 개발하려고 시도하였지만 기기의 한계로 인해 speech\_recognitio 패키지를 이용해 음성의 텍스트화를 연구중  또한 koNLP팀은 LDA, koBERT, koNLP 패키지 학습 및 연구 후 텍스트의 키워드 추출, 워드 클라우드 시각화,불용어 전처리, 빈도 수를 이용한 텍스트의 정확도 높일 방법을 연구하고 모색중 |
| \* 특이사항 - 노트북의 nvidia드라이브의 부재로 인해 중요한 패키지를 사용불가능. 다른 유효한 패키지 모색하여 연구 및 개발중 |
| \* 차주 진행 기간 : 2022.09.05~2022.09.09 |
| \* 차주 진행 진척률 (예상진행률 / 전체진행률) : 25% / 100% |
| \* 차주 진행 사항 요약 :멘토님에게 자문을 구해 알은 정보를 토대로 진행 방향 설정. 1주차에 진행한 업무 진행 및 보강 |