| 3팀 | | 3주차 진행 현황 (NLP를 활용한 회의록 요약) |
| --- | --- | --- |
| 2022.09.14 ~ 2022.09.16 |

o 팀원 : 강동현, 정영현, 방수진, 전아영, 성혜경, 지동주, 조혜리

**ㅇ금주 진행 사항**

| \* 금주 진행 기간 : 2022.09.14~2022.09.16 |
| --- |
| \* 금주 진행 진척률 (실제진행률 / 전체진행률) : 51% / 100% |
| \* 금주 진행 사항 요약  ㅇ주제 선정 (말하는 일기장)  -음성 데이터 -> 텍스트 데이터 -> 텍스트 요약 -> 감성 분석  -어플 및 웹 서비스 구현  ㅇ요약 모델 선정 및 개발   * KoBART모델 연구 및 개발 * KoBART대체 모델 찾기   ㅇ감성 분석   * 감성 분석을 위한 단어의 감성 분류(현재 진행률 60%) * KoBERT 정확도에 대한 데이터 찾기   ㅇ어플 및 웹 서비스 구현   * 웹 서비스 제작 완료 * 웹 클라이언트 서버제작을 위한 모델 찾기 |
| \* 특이사항 -  –의문 사항–  1. 마이크허용 문제 : 녹음시에 각 개인이 접근한 기기에서 녹음이 가능해야하나 현재는 불가능  2. 호스팅 문제 : 호스팅 서버 필요.  3. 요약모델 : KoBART의 한계점 발생 (임시 중단)  - 코바트 이외의 요약 모델이 있는지 대체 모델 찾기 (텍스트 의미 그대로 요약해서 추출할 수 있는 모델)  4.감정 분석: 학습률 높이는 방법(문장의 띄어쓰기 및 오타에 따라 정확도가 달라질까) |
| \* 차주 진행 기간 : 2022.09.19~2022.09.23 |
| \* 차주 진행 진척률 (예상진행률 / 전체진행률) : 60% / 100% |
| \* 차주 진행 사항 요약 : 감성 분석(감성 분류) 완료하기, 웹 클라이언트 서버 모델 찾아 서버 제작하기 |