| 3팀 | | 2주차 진행 현황 (NLP를 활용한 회의록 요약) |
| --- | --- | --- |
| 2022.09.06 ~ 2022.09.08 |

o 팀원 : 강동현, 정영현, 방수진, 전아영, 성혜경, 지동주, 조혜리

**ㅇ금주 진행 사항**

| \* 금주 진행 기간 : 2022.09.05~2022.09.08 |
| --- |
| \* 금주 진행 진척률 (실제진행률 / 전체진행률) : 40% / 100% |
| \* 금주 진행 사항 요약  ㅇ주제 선정 (말하는 일기장)  -음성 데이터 -> 텍스트 데이터 -> 텍스트 요약 ->감성 분석  -어플 및 웹 서비스 구현  ㅇ데이터 전처리   * 음성 데이터 -> 텍스트 데이터   ㅇ요약 모델 선정 및 개발   * KoBart 모델 연구 및 학습   ㅇ감성 분석   * 감성 분석을 위한 단어의 감성 분류   ㅇ어플 및 웹 서비스 구현   * django를 이용하여 html 작성 * django와 oracle 연동 * 서비스 db구현 |
| \* 특이사항 - 없음 |
| \* 차주 진행 기간 : 2022.09.06~2022.09.09 |
| \* 차주 진행 진척률 (예상진행률 / 전체진행률) : 50% / 100% |
| \* 차주 진행 사항 요약 :멘토님에게 자문을 구해 알은 정보를 토대로 진행 방향 설정. 1주차에 진행한 업무 진행 및 보강 |