| 3팀 | | 5주차 진행 현황 (말하는 일기장) |
| --- | --- | --- |
| 2022.09.26 ~ 2022.09.30 |

o 팀원 : 강동현, 정영현, 방수진, 전아영, 성혜경, 지동주, 조혜리

**ㅇ금주 진행 사항**

| \* 금주 진행 기간 : 2022.09.26~2022.09.30 |
| --- |
| \* 금주 진행 진척률 (실제진행률 / 전체진행률) : 90% / 100% |
| \* 금주 진행 사항 요약  ㅇ 현재 설정된 도시에 따른 배경화면 gif 설정   * Openweathermap API   ㅇ 최종 PPT 제작   * 발표용 PPT 제작 * 팀원 아카이브용 PPT 제작   ㅇ 시스템 다이어그램   * 모델 및 다이어그램을 사용하여 빌드할 시스템을 시각적으로 표시하고, 시스템에 대한 모델들과 순서들의 일반적인 이해를 도와 코드리뷰 |
| \* 특이사항   1. 도메인 설정 및 https 로 권한이 증명된 웹사이트만 허용 가능(보안문제)    1. SST 마이크 허용 문제    2. TTS 스피커 허용 문제    3. 현재 위치 기반 날씨 배경화면 - 위치 기반 허용 문제    4. 웹 호스팅 필요       1. 금액 발생 예상       2. 호스팅 DB 연동시 oracle은 금액이 많이 발생하므로   다른 DB 사용 고려 필요 |
| \* 차주 진행 기간 : 2022.10.4~2022.10.7 |
| \* 차주 진행 진척률 (예상진행률 / 전체진행률) : 1000% / 100% |
| \* 차주 진행 사항 요약 : 호스팅문제 방안탐색, 최종 ppt 제작, 시스템 다이어그램 제작 |